
[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОГОТОЛА

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 08 » ___08___2025   г.        г. Боготол                             № 0678-п
О внесении изменений в постановление администрации города Боготола от 31.03.2022 №0369-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Боготола на 2023-2025 годы» (в редакции постановление №1546-п от 12.12.2022). 

В соответствии с п. 7 ст. 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014 № 511-п «Об утверждении Порядка формирования и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», в целях реализации ст. 12 Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», руководствуясь п. 10 ст. 41, ст. 71, ст. 72, ст. 73 Устава городского округа город Боготол Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Боготола от 31.03.2022 № 0369-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Боготола на 2023 - 2025 годы» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Боготола https://bogotolcity.gosuslugli.ru/ в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании газете «Земля боготольская». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ города Боготола.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. 

Глава города Боготола 
                                                                    А.В. Байков

Чибисова Вера Петровна 

Макарова Татьяна Викторовна

2-49-38

3 экз.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение к краткосрочному плану реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории
Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства
Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п, на 2024 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Форма № 1


Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Боготола на 2024 год

Раздел №1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план.

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м
	Источники финансирования
	Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.

	
	
	
	
	всего, стоимость ремонта
	в том числе:

	
	
	
	
	
	ремонт крыши 
	ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
	ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе  установка коллективных (общедомовых) приборов учета  потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов)
	ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
	утепление и ремонт фасада
	ремонт фундамента многоквартирного дома

	
	
	
	
	
	
	
	электроснабжения
	теплоснабжения и горячего водоснабжения
	газоснабжения
	холодного водоснабжения
	водоотведения
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	город Боготол

	2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах

	2.1
	г. Боготол, ул. Рабочая, д. 44
	4 045,00
	средства
собствен
ников
	минимальный размер взноса
	800 000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	800 000,00
	 

	
	
	
	
	взнос, превышающий минимальный размер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	меры финансовой
поддержки
	государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 

	
	
	
	
	краевого бюджета
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 

	
	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 

	
	
	
	
	иные источники
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 

	
	
	
	Всего
	800 000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	800 000,00
	 

	
	
	
	Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
	197,78
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	197,78
	 

	
	
	
	Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Итого по многоквартирным домам, формирующим фонды капитального ремонта на специальных счетах
	4 045,00
	средства
собствен
ников
	минимальный размер взноса
	800 000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	800 000,00
	 

	
	
	
	
	взнос, превышающий минимальный размер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	меры финансовой
поддержки
	государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 

	
	
	
	
	краевого бюджета
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 

	
	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 

	
	
	
	
	иные источники
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 

	
	
	
	Всего
	800 000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	800 000,00
	 

	
	
	
	Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
	197,78
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	197,78
	 

	
	
	
	Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2
	Всего по город Боготол
	4 045,00
	средства
собствен
ников
	минимальный размер взноса
	800 000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	800 000,00
	 

	
	
	
	
	взнос, превышающий минимальный размер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	меры финансовой
поддержки
	государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 

	
	
	
	
	краевого бюджета
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 

	
	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 

	
	
	
	
	иные источники
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 

	
	
	
	Всего
	800 000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	800 000,00
	 

	
	
	
	Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
	197,78
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	197,78
	 

	
	
	
	Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X


Объём работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план.

Форма 2

	Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома

	
	
	в том числе:

	
	
	ремонт крыши
	ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
	ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе  установка коллективных (общедомовых) приборов учета  потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов)
	ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
	утепление и ремонт фасада
	ремонт фундамента многоквартирного дома

	
	
	
	
	электроснабжения
	теплоснабжения и горячего водоснабжения
	газоснабжения
	холодного водоснабжения
	водоотведения
	
	
	

	
	
	кв. м
	ед.
	п. м
	п. м
	п. м
	п. м
	п. м
	кв. м
	кв. м
	куб. м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	город Боготол

	2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах

	2.1
	г. Боготол, ул. Рабочая, д. 44
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 064,07
	 

	 
	Итого по многоквартирным домам, формирующим фонды капитального ремонта на специальных счетах
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 064,07
	 

	 
	Всего по город Боготол
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 064,07
	 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение к краткосрочному плану реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории
Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства
Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п, на 2025 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	                                                     форма № 1

	Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м
	Источники финансирования
	Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.

	
	
	
	
	всего, стоимость ремонта
	в том числе:

	
	
	
	
	
	ремонт крыши 
	ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
	ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе  установка коллективных (общедомовых) приборов учета  потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов)
	ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
	утепление и ремонт фасада
	ремонт фундамента многоквартирного дома

	
	
	
	
	
	
	
	электроснабжения
	теплоснабжения и горячего водоснабжения
	газоснабжения
	холодного водоснабжения
	водоотведения
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	город Боготол

	1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

	1.1
	г. Боготол, пер. Спортивный, д. 7
	5 795,20
	средства
собствен
ников
	минимальный размер взноса
	24 895 889,44
	 
	 
	 
	24 895 889,44
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	взнос, превышающий минимальный размер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	меры финансовой
поддержки
	государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	краевого бюджета
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	иные источники
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Всего
	24 895 889,44
	 
	 
	 
	24 895 889,44
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
	4 295,95
	 
	 
	 
	4 295,95
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	г. Боготол, ул. 40 лет Октября, д. 10
	1 944,20
	средства
собствен
ников
	минимальный размер взноса
	11 574 561,40
	 
	 
	 
	10 145 185,56
	 
	1 429 375,84
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	взнос, превышающий минимальный размер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	меры финансовой
поддержки
	государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	краевого бюджета
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	иные источники
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Всего
	11 574 561,40
	 
	 
	 
	10 145 185,56
	 
	1 429 375,84
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
	5 953,38
	 
	 
	 
	5 218,18
	 
	735,20
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	г. Боготол, ул. 40 лет Октября, д. 27
	4 731,70
	средства
собствен
ников
	минимальный размер взноса
	9 720 520,58
	 
	 
	9 720 520,58
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	взнос, превышающий минимальный размер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	меры финансовой
поддержки
	государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	краевого бюджета
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	иные источники
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Всего
	9 720 520,58
	 
	 
	9 720 520,58
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
	2 054,34
	 
	 
	2 054,34
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	г. Боготол, ул. Ефремова, д. 4
	4 703,80
	средства
собствен
ников
	минимальный размер взноса
	54 544 465,15
	54 544 465,15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	взнос, превышающий минимальный размер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	меры финансовой
поддержки
	государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	краевого бюджета
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	иные источники
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Всего
	54 544 465,15
	54 544 465,15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
	11 595,83
	11 595,83
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	г. Боготол, ул. Ефремова, д. 6
	4 803,90
	средства
собствен
ников
	минимальный размер взноса
	55 705 207,74
	55 705 207,74
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	взнос, превышающий минимальный размер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	меры финансовой
поддержки
	государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	краевого бюджета
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	иные источники
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Всего
	55 705 207,74
	55 705 207,74
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
	11 595,83
	11 595,83
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	г. Боготол, ул. Кирова, д. 24
	2 403,90
	средства
собствен
ников
	минимальный размер взноса
	12 094 381,49
	 
	 
	 
	10 327 034,21
	 
	1 767 347,28
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	взнос, превышающий минимальный размер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	меры финансовой
поддержки
	государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	краевого бюджета
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	иные источники
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Всего
	12 094 381,49
	 
	 
	 
	10 327 034,21
	 
	1 767 347,28
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
	5 031,15
	 
	 
	 
	4 295,95
	 
	735,20
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7
	г. Боготол, ул. Кирова, д. 27
	3 057,34
	средства
собствен
ников
	минимальный размер взноса
	19 591 587,59
	 
	 
	 
	15 953 750,44
	 
	2 247 756,37
	1 390 080,78
	 
	 
	 

	
	
	
	
	взнос, превышающий минимальный размер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	меры финансовой
поддержки
	государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	
	
	
	
	краевого бюджета
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	
	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	
	
	
	
	иные источники
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	
	
	
	Всего
	19 591 587,59
	 
	 
	 
	15 953 750,44
	 
	2 247 756,37
	1 390 080,78
	 
	 
	 

	
	
	
	Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
	6 408,05
	 
	 
	 
	5 218,18
	 
	735,20
	454,67
	 
	 
	 

	
	
	
	Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.8
	г. Боготол, ул. Кирова, д. 127
	361,70
	средства
собствен
ников
	минимальный размер взноса
	5 282 306,59
	5 282 306,59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	взнос, превышающий минимальный размер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	меры финансовой
поддержки
	государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	краевого бюджета
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	иные источники
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Всего
	5 282 306,59
	5 282 306,59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
	14 604,11
	14 604,11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.9
	г. Боготол, ул. Кирова, д. 129
	398,60
	средства
собствен
ников
	минимальный размер взноса
	5 821 198,25
	5 821 198,25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	взнос, превышающий минимальный размер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	меры финансовой
поддержки
	государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	краевого бюджета
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	иные источники
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Всего
	5 821 198,25
	5 821 198,25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
	14 604,11
	14 604,11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.10
	г. Боготол, ул. Кирова, д. 131
	611,10
	средства
собствен
ников
	минимальный размер взноса
	2 625 255,05
	 
	 
	 
	2 625 255,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	взнос, превышающий минимальный размер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	меры финансовой
поддержки
	государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	краевого бюджета
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	иные источники
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Всего
	2 625 255,05
	 
	 
	 
	2 625 255,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
	4 295,95
	 
	 
	 
	4 295,95
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.11
	г. Боготол, ул. Колхозная, д. 4
	3 371,70
	средства
собствен
ников
	минимальный размер взноса
	39 097 660,01
	39 097 660,01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	взнос, превышающий минимальный размер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	меры финансовой
поддержки
	государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	краевого бюджета
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	иные источники
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Всего
	39 097 660,01
	39 097 660,01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
	11 595,83
	11 595,83
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.12
	г. Боготол, ул. Комсомольская, д. 28А
	3 335,50
	средства
собствен
ников
	минимальный размер взноса
	38 677 890,97
	38 677 890,97
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	взнос, превышающий минимальный размер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	меры финансовой
поддержки
	государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	краевого бюджета
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	иные источники
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Всего
	38 677 890,97
	38 677 890,97
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
	11 595,83
	11 595,83
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.13
	г. Боготол, ул. Комсомольская, д. 173А
	925,00
	средства
собствен
ников
	минимальный размер взноса
	13 508 801,75
	13 508 801,75
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	взнос, превышающий минимальный размер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	меры финансовой
поддержки
	государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	краевого бюджета
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	иные источники
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Всего
	13 508 801,75
	13 508 801,75
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
	14 604,11
	14 604,11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.14
	г. Боготол, ул. Комсомольская, д. 185
	800,10
	средства
собствен
ников
	минимальный размер взноса
	11 684 748,41
	11 684 748,41
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	взнос, превышающий минимальный размер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	меры финансовой
поддержки
	государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	краевого бюджета
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	иные источники
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Всего
	11 684 748,41
	11 684 748,41
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
	14 604,11
	14 604,11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.15
	г. Боготол, ул. Комсомольская, д. 187
	821,80
	средства
собствен
ников
	минимальный размер взноса
	12 001 657,60
	12 001 657,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	взнос, превышающий минимальный размер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	меры финансовой
поддержки
	государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	краевого бюджета
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	иные источники
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Всего
	12 001 657,60
	12 001 657,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
	14 604,11
	14 604,11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.16
	г. Боготол, ул. Промышленная, д. 7
	477,30
	средства
собствен
ников
	минимальный размер взноса
	727 643,85
	 
	 
	727 643,85
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	взнос, превышающий минимальный размер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	меры финансовой
поддержки
	государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	краевого бюджета
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	иные источники
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Всего
	727 643,85
	 
	 
	727 643,85
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
	1 524,50
	 
	 
	1 524,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.17
	г. Боготол, ул. Садовая, д. 57А
	360,80
	средства
собствен
ников
	минимальный размер взноса
	5 269 162,89
	5 269 162,89
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	взнос, превышающий минимальный размер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	меры финансовой
поддержки
	государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	краевого бюджета
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	иные источники
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Всего
	5 269 162,89
	5 269 162,89
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
	14 604,11
	14 604,11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.18
	г. Боготол, ул. Сибирская, д. 8
	3 311,70
	средства
собствен
ников
	минимальный размер взноса
	11 267 685,12
	 
	 
	11 267 685,12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	взнос, превышающий минимальный размер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	меры финансовой
поддержки
	государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	краевого бюджета
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	иные источники
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Всего
	11 267 685,12
	 
	 
	11 267 685,12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
	3 402,39
	 
	 
	3 402,39
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.19
	г. Боготол, ул. Советская, д. 17
	4 548,40
	средства
собствен
ников
	минимальный размер взноса
	62 086 433,23
	52 742 473,17
	 
	9 343 960,06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	взнос, превышающий минимальный размер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	меры финансовой
поддержки
	государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	краевого бюджета
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	иные источники
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Всего
	62 086 433,23
	52 742 473,17
	 
	9 343 960,06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
	13 650,17
	11 595,83
	 
	2 054,34
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.20
	г. Боготол, ул. Совхозная, д. 27
	385,50
	средства
собствен
ников
	минимальный размер взноса
	5 629 884,41
	5 629 884,41
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	взнос, превышающий минимальный размер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	меры финансовой
поддержки
	государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	краевого бюджета
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	иные источники
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Всего
	5 629 884,41
	5 629 884,41
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
	14 604,11
	14 604,11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.21
	г. Боготол, ул. Школьная, д. 54А
	511,70
	средства
собствен
ников
	минимальный размер взноса
	7 472 923,09
	7 472 923,09
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	взнос, превышающий минимальный размер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	меры финансовой
поддержки
	государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	краевого бюджета
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	иные источники
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Всего
	7 472 923,09
	7 472 923,09
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
	14 604,11
	14 604,11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.22
	Итого по счету регионального оператора
	47 660,94
	средства
собствен
ников
	минимальный размер взноса
	409 279 864,61
	307 438 380,03
	 
	31 059 809,61
	63 947 114,70
	 
	5 444 479,49
	1 390 080,78
	 
	 
	 

	
	
	
	
	взнос, превышающий минимальный размер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	меры финансовой
поддержки
	государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	
	
	
	
	краевого бюджета
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	
	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	
	
	
	
	иные источники
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	
	
	
	Всего
	409 279 864,61
	307 438 380,03
	 
	31 059 809,61
	63 947 114,70
	 
	5 444 479,49
	1 390 080,78
	 
	 
	 

	
	
	
	Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
	8 587,32
	6 450,53
	 
	651,68
	1 341,71
	 
	114,23
	29,17
	 
	 
	 

	
	
	
	Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2
	Всего по город Боготол
	47 660,94
	средства
собствен
ников
	минимальный размер взноса
	409 279 864,61
	307 438 380,03
	 
	31 059 809,61
	63 947 114,70
	 
	5 444 479,49
	1 390 080,78
	 
	 
	 

	
	
	
	
	взнос, превышающий минимальный размер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	меры финансовой
поддержки
	государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	
	
	
	
	краевого бюджета
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	
	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	
	
	
	
	иные источники
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	
	
	
	Всего
	409 279 864,61
	307 438 380,03
	 
	31 059 809,61
	63 947 114,70
	 
	5 444 479,49
	1 390 080,78
	 
	 
	 

	
	
	
	Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
	8 587,32
	6 450,53
	 
	651,68
	1 341,71
	 
	114,23
	29,17
	 
	 
	 

	
	
	
	Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Форма № 2

	Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома

	
	
	в том числе:

	
	
	ремонт крыши
	ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
	ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе  установка коллективных (общедомовых) приборов учета  потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов)
	ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
	утепление и ремонт фасада
	ремонт фундамента многоквартирного дома

	
	
	
	
	электроснабжения
	теплоснабжения и горячего водоснабжения
	газоснабжения
	холодного водоснабжения
	водоотведения
	
	
	

	
	
	кв. м
	ед.
	п. м
	п. м
	п. м
	п. м
	п. м
	кв. м
	кв. м
	куб. м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	город Боготол

	1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

	1.1
	г. Боготол, пер. Спортивный, д. 7
	 
	 
	 
	850,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	г. Боготол, ул. 40 лет Октября, д. 10
	 
	 
	 
	1 579,60
	 
	899,00
	 
	 
	 
	 

	1.3
	г. Боготол, ул. 40 лет Октября, д. 27
	 
	 
	126,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	г. Боготол, ул. Ефремова, д. 4
	1 189,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	г. Боготол, ул. Ефремова, д. 6
	880,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	г. Боготол, ул. Кирова, д. 24
	 
	 
	 
	1 053,10
	 
	899,00
	 
	 
	 
	 

	1.7
	г. Боготол, ул. Кирова, д. 27
	 
	 
	 
	1 760,00
	 
	880,00
	880,00
	 
	 
	 

	1.8
	г. Боготол, ул. Кирова, д. 127
	880,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.9
	г. Боготол, ул. Кирова, д. 129
	880,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.10
	г. Боготол, ул. Кирова, д. 131
	 
	 
	 
	880,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.11
	г. Боготол, ул. Колхозная, д. 4
	841,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.12
	г. Боготол, ул. Комсомольская, д. 28А
	832,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.13
	г. Боготол, ул. Комсомольская, д. 173А
	880,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.14
	г. Боготол, ул. Комсомольская, д. 185
	880,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.15
	г. Боготол, ул. Комсомольская, д. 187
	880,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.16
	г. Боготол, ул. Промышленная, д. 7
	 
	 
	880,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.17
	г. Боготол, ул. Садовая, д. 57А
	880,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.18
	г. Боготол, ул. Сибирская, д. 8
	 
	 
	362,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.19
	г. Боготол, ул. Советская, д. 17
	1 671,58
	 
	362,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.20
	г. Боготол, ул. Совхозная, д. 27
	880,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.21
	г. Боготол, ул. Школьная, д. 54А
	880,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по счету регионального оператора
	12 455,28
	 
	1 730,00
	6 122,70
	 
	2 678,00
	880,00
	 
	 
	 

	 
	Всего по город Боготол
	12 455,28
	 
	1 730,00
	6 122,70
	 
	2 678,00
	880,00
	 
	 
	 


6

